Video-Slicer 项目复盘

一周冲刺对话记录（用户提问 + AI 回复要点）

目标：Product Hunt 上线 + 面试演示  |  受众：知识类直播博主

1. 起点：项目背景与诉求

【用户原话】

我现在在做一款ai自动剪辑的软件，目标是之后在product hunt上线，现在只做了个大概的mvp，竟品大概有国内的录咖以及国外的opusclip，具体你可以在我的电脑中查询到，但现在问题是效果不是很好，之前我们做的prd也有问题，我们现在锚定的是用户是知识类直播博主，痛点是解决知识类博主在直播完后面对长时间的直播录像需要自己切片剪辑的痛点，以及我们还希望做出金句切片的功能，可以让知识类博主在其他账号上其他账号上发布，具体详情可以查看我在本地的ai自动剪辑的软件，这是我们之前定下来的大概的流程图，我现在的需求是想让你以多轮对话的形式帮我判断我现在做出来的软件功能是否可行，进而得出prd文档，然后判断依靠我们通过/design-spec这个skill是否可以进一步的优化产品

【用户原话】

OK 退出 auto mode 后我要问几个问题再动手。

【AI 回复要点】

- 确认目标：基于现有 MVP 代码反推 PRD，再用 /design-spec 重做视觉。

- 锁定差异点：金句切片 + 6 维评分系统（vs Opus Clip 的黑盒 Hot Score）。

- 提出分阶段策略：先 PRD（反推） → 再补评分 Prompt → 再跑 design-spec → 再整合 landing。

2. PRD 反推阶段

【用户原话】

我已经测完了，我们开始下一个阶段

【AI 回复要点】

在 ~/video-slicer/PRD/ 下产出 10 份文档，每份对应实际代码而非空泛愿景：

- 01-overview.md  —— 产品定位、目标用户、4 步流程图

- 02-tech-stack.md  —— FastAPI + Next.js + whisper.cpp + Claude API

- 03-design-handoff.md  —— 给 design-spec skill 用的视觉交接清单

- 04-pages-components.md  —— 4 步页面 + 所有组件清单

- 05-ai-capabilities.md  —— 两个大模型调用点 + Prompt V1→V4 迭代史

- 07-business-logic.md  —— 评分、去重、双平台文案分发

- 09-error-handling.md  —— 上传/转录/切片失败兜底链路

- 10-roadmap.md  —— V1 / V2 / V3 功能取舍

- APPENDIX-pitfalls.md  —— 开发踩坑 12 条（面试可讲）

- NOTES-1week-blockers.md  —— 1 周内必须解决的阻塞项

3. 6 维评分系统

【用户原话】

我还有个问题，能不能让用户选择清晰度...

【AI 回复要点】

- 当前 PRD V1 决策：不做 9:16 真裁剪，保持原始横屏比例，用户后期用剪映改竖屏。

- 清晰度作为 V2 候选纳入 roadmap，不进 V1。

【用户原话】

我现在这个产品能调用大模型的地方是不是就两个...

【AI 回复要点】

- 确认：金句切片（GOLDEN_SYSTEM_PROMPT）+ 知识点切片（KNOWLEDGE_SYSTEM_PROMPT），共两处。

- 两处都走蓝衣 lanyiapi.com 中转的 Claude Sonnet，OpenAI 兼容接口。

【用户原话】

我觉得我们现在要定好我们的评分系统打分的标准究竟是什么...

【AI 回复要点】

提出 6 维评分体系（满分 100），并写进两个 Prompt：

| 维度 | 权重 | 衡量什么 |
| --- | --- | --- |
| 知识完整性 | 25 | 是不是完整知识单元，没有半截话 |
| 独立可理解性 | 20 | 陌生观众没看前文也能看懂 |
| 学习价值 | 20 | 是不是真有信息增量，不是水话 |
| 表达清晰度 | 15 | 主播口齿、逻辑清晰度 |
| 时长适配性 | 10 | 30s–3min 之间最佳 |
| 安全合规 | 10 | 不踩政策红线 |

前端新增 ScoreBreakdownBars 组件，每个切片显示 6 条彩色进度条。

【用户原话】

算了，评分系统先就这样应付面试吧，我可不可以先调用/design-spec这个skill

【AI 回复要点】

- 评分系统暂收尾，转入设计规范阶段。

- 确认调用 /design-spec 需先有 PRD/03-design-handoff.md，目前已具备。

4. /design-spec 跑出 DESIGN.md

【用户原话】

我选择路径A全套

【AI 回复要点】

产出 DESIGN.md v2（905 行），核心决策：

- 主色采用组员 landing 页的 lime 绿 #B8F24A

- 字体统一 Inter + Noto Sans SC（拉丁 + 中文）

- L1 静态优雅档位（MVP 阶段不上花哨动效）

- 50+ CSS 变量，支持明暗主题切换

- 4 档评分配色：90+ 绿 / 70+ lime / 50+ 黄 / 50- 红

5. 整合组员 Landing 页（方案 C）

【用户原话】

我选择方案C

【AI 回复要点】

双路由架构落地：

- /    → 组员的 landing.html（PH 门面、营销页）

- /app → 工具流（上传 → 切片 → 下载）

实施步骤：

- 把组员 HTML 拷到 frontend/public/landing.html

- next.config.ts 加 rewrites：/ → /landing.html

- landing 里 8 个 CTA 链接 #/app 全改成 /app

- 删掉 landing 里的 workspace 假工具区块（167 行）

- 工具流从 app/page.tsx 搬到 app/app/page.tsx

【用户原话】

我刚才去看了一眼，怎么最前面那个网页又没了

【AI 回复要点】

- 排查发现：访问的是 /app 而不是 /，路径理解偏差。

- 确认 rewrites 配置正确，/ 仍然服务 landing.html。

- 提醒：改 next.config.ts 后必须重启 dev server。

【用户原话】

finder是什么

【AI 回复要点】

- 用户首次接触 Mac，给出终端方式查看文件，避免 GUI 概念。

6. 4 步工具流视觉重构

按 milestone 节奏，每步停下让用户验收：

【用户原话】

那个落地页我已经看了，直接开干 3b 步骤 1

【AI 回复要点】

- 步骤 1 上传页：lime 大 CTA、token 化 input、拖拽态用 accent 描边。

【用户原话】

完美，开干 3c 步骤 2

【AI 回复要点】

- 步骤 2 选切片类型：卡片选择器、选中态 lime 边框 + 浅 lime 底。

【用户原话】

你是对的，落地页又有了，现在这里还没有改

【AI 回复要点】

- 步骤 3 Prompt + 评分预览：平台 tab lime 底边、6 维评分彩色进度条、prompt textarea token 化。

【用户原话】

OK，开干 3e 最后一页

【AI 回复要点】

- 步骤 4 结果页：金句 = lime 强调、知识点 = 浅 lime、卡片 hover 浮起、底部 lime 大按钮"打包下载 ZIP"。

- 全部 4 步视觉调性与 landing 完全一致，用户从 landing 进 /app 视觉无缝。

7. 复盘文档化阶段

【用户原话】

能把我们之间的对话总结出来形成文档么，我的组员想看，简洁一些不要原模原样复制，从这个对话开始到结束

【AI 回复要点】

- 生成 CONVERSATION-SUMMARY.md，含 6 章节复盘。

核心差异点

对比 Opus Clip 的"Hot Score 黑盒"，本产品差异点有二：

- 1. 6 维评分透明化 —— 用户能自己判断切片质量，不被 AI 推着走

- 2. 金句切片 —— 让博主把高光时刻发到其他平台引流（非纯知识点）

PH 上线和面试都围绕这两点讲。

下一步候选（按优先级）

- A. 录屏 + 演示文案（面试 / PH 用）—— 2-3 天

- B. Vercel 部署（landing + Next.js 一起上）—— 1 天

- C. 后端上 Railway / Render（CORS + 视频存储调整）—— 半天

- D. 评分系统接真实数据复盘 —— 1 天

给组员的对接要点

- 改 landing 视觉：编辑 frontend/public/landing.html（单文件 HTML），不要碰 frontend/app/

- 色板和字体参考 DESIGN.md v2，与工具流保持一致

- 如果要写 React 页面，必须用 token：bg-bg / text-text / var(--color-accent)

- 复用 globals.css 已有的组件类：.btn .card .input .textarea .chip .score-bars .step-indicator